Техническое задание

на оказание услуг по транспортному обслуживанию спецтехникой для выполнения работ на объектах МЭС Северо-Запада

Общие положения.

Цель оказания транспортных услуг – качественное и своевременное проведение транспортного обслуживания и специальных строительно-земляных работ выполняемых спецтехникой сторонних организаций (Приложение №1 к техническому заданию) в 2016г. на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада:

- Услуги должны осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Место оказания услуг: на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада в г. Печора и п. Сыня Печорского района Республики Коми, указанные в Приложении №1 к ТЗ;

- Сроки оказания услуг: с момента заключения договора до 31 декабря 2016г. Услуги оказываются ежедневно по предварительной заявке заказчика.

- Опыт работы на рынке транспортных услуг и аренды спецтехники не менее трех лет.

- Опыт работы с корпоративными клиентами.

- Договор заключается на условиях типовой формы ТО-1, согласно приложения к приказу ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 12.09.2012 № 413.

Требования к оказываемым услугам.

Исполнитель должен:

- предоставить технически исправное транспортное средство с компетентным экипажем;

- обеспечить при необходимости комплектом сопроводительных документов и (или) разрешений.

- иметь квалифицированный персонал (водительский состав) соответствующий категории транспортного средства, прошедший стажировки и обладающий необходимыми навыками работы на объектах  ПАО «ФСК ЕЭС»;

- водительский состав исполнителя должен иметь спецодежду, удостоверение о прохождении аттестации на группу допуска по электробезопасности (минимум 2-я группа допуска);

- обеспечить ремонт или замену транспортного средства вышедшего из строя в течении не более 24 часов;

- Предоставить персонального менеджера-логиста;

- Иметь возможность приема заявок на транспортное обслуживание в письменной или устной форме, по электронной почте или телефону.

Требования к тарифам на услуги.

Стоимость тарифов на указанную спецтехнику не должна превышать:

1. Тягач -площадка – 2360,00 руб/час с НДС;

2. Тягач -трал – 2950,00 руб/час с НДС;

3.Экскаватор  "Кomatsu" или его аналог – 2360,00 руб/час с НДС;

4. Будьдозер  XGMA или его аналог – 2950,00 руб/час с НДС;

5. Кран не менее г/п 25 т – 2832,00 руб/час с НДС.

Стоимость услуг (машино/ часа, км ): должна содержать в себе ГСМ, расходы на оформление пропусков-разрешений, затраты на содержание и эксплуатацию ТС, заработную плату персонала с учетом командировочных расходов если таковые возникают, а также оплату предусмотренных налогов и сборов (НДС и т.д…).

4. Сроки выполнения работ, место  оказания услуг:

- с момента заключения договора до 31 декабря 2016г. Услуги оказываются ежедневно по предварительной заявке заказчика. Сроки и место выполнения работ, указанные в Приложении №1 являются условными и могут корректироваться Заказчиком.

Приложение №1

| Вид (модель) транспортного средства (специальной техники) | Целевое использование | Тарифная ставка за 1 маш*час, руб. с НДС | Предварительные сроки эксплуатации ТС (перевозки) | Предварительное общее количество часов эксплуатации ТС, в машино-час (расстояние в км) | Предварительная сумма оказанных услуг с НДС, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата начала эксплуатации | Дата окончания эксплуатации |  |  |
| Тягач -площадка | доставка опоры №165. Печора-Сыня-Печора | 2360 | 28.03.2016 | 04.04.2016 | 16,00 | 37760 |
| Тягач -площадка | доставка опоры №95. Зимник вдоль нефтепровода Печора | 2360 | 28.03.2016 | 04.04.2016 | 12,00 | 28320 |
| Тягач - трал | доставка экскаватора. Печора-Сыня-Печора | 2950 | 28.03.2016 | 04.04.2016 | 16,00 | 47200 |
| Экскаватор | время перевозки экскаватора. Стоимость с К=0,8 | 2360 | 28.03.2016 | 04.04.2016 | 16,00 | 37760 |
| Тягач - трал | доставка бульдозера. Зимник Печора-Сыня- Печора | 2950 | 28.03.2016 | 04.04.2016 | 16,00 | 47200 |
| Будьдозер | время перевозки бульдозера. Стоимость с К=0,8 | 2360 | 28.03.2016 | 04.04.2016 | 16,00 | 37760 |
| Тягач - трал | доставка бульдозера. Зимник вдоль нефтепровода Печора | 2950 | 28.03.2016 | 04.04.2016 | 12,00 | 35400 |
| Будьдозер | время перевозки. Стоимость с К=0,8 | 2360 | 28.03.2016 | 04.04.2016 | 12,00 | 28320 |
| Тягач - трал | доставка экскаватора. Зимник вдоль нефтепровода Печора | 2950 | 28.03.2016 | 04.04.2016 | 12,00 | 35400 |
| Экскаватор | время перевозки. Стоимость с К=0,8 | 2360 | 28.03.2016 | 04.04.2016 | 12,00 | 28320 |
| Экскаватор | Работа на пикете 165 и95.Установка фундамента,демонтаж опор. | 2950 | 28.03.2016 | 04.04.2016 | 44,00 | 129800 |
| Тягач - трал | Вывоз экскаватора с трассы ВЛ, переезд на пикет 95 | 2950 | 28.03.2016 | 04.04.2016 | 16,00 | 47200 |
| Экскаватор | время вывоза. Стоимость с К=0,8 | 2360 | 28.03.2016 | 04.04.2016 | 16,00 | 37760 |
| Будьдозер | подготовка проезда техники, доставка автовышки, доставка крана на Пк95 | 2950 | 28.03.2016 | 04.04.2016 | 56,00 | 165200 |
| Будьдозер | Вывоз автовышки с ВЛ, вывоз крана с ВЛ | 2950 | 28.03.2016 | 04.04.2016 | 16,00 | 47200 |
| Кран | Погрузка опор №165, монтаж опор, дислокация и передислокация | 2832 | 28.03.2016 | 04.04.2016 | 24,00 | 67968 |
| Кран | Погрузка опор №95, монтаж опор, дислокация и передислокация | 2832 | 28.03.2016 | 04.04.2016 | 20,00 | 56640 |

5. Срок и условия оплаты, выполнения работ, оказания услуг:

- Оплата производится на условиях изложенных в типовой форме договора ТО-1 согласно приложения к приказу ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 12.09.2012 № 413, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, после окончания выполнения работ, на основании полученного счета, составленного в соответствии с подписанными Сторонами Акта приёмки выполненных работ (оказанных услуг). Допускается внесение изменений в типовую форму договора ТО-1, через протокол разногласий.

6. В соответствии с ч. 4 ст. 447 Гражданского Кодекса РФ простая закупка не является торгами и не регулируется нормами ст. 447-449 ГК РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Организатор имеет право отказаться от всех полученных Заявок по любой причине или прекратить процедуру простой закупки в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.